## Slide 1
GESTÃO 2021 – 2024
MÁRIO LATRÔNICO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GESTÃO E FAZENDA
HENRIQUE DE SOUZA GUIMARÃES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANO
E DO MEIO AMBIENTE
3º QUADRIMESTRE
2023

## Slide 2
REQUERIMENTOS CADASTRADOS 3º QUADRIMESTRE 2023 | 
VIABILIDADE DE SOLO | 21
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 26
HABITE-SE | 32
CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO | 2
CERTIDÃO DE CONFRONTANTES | 17
RETIFICAÇÃO DE ÁREA | 15
DECLARAÇÃO AMBIENTAL | 1
LIGAÇÃO DE ESGOTO | 12
ISS CONSTRUÇÃO CIVIL | 25
DESMEMBRAMENTO | 4
CERTIDÃO DE UNIFICAÇÃO | 2
TOTAL | 157
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DO MEIO AMBIENTE

## Slide 3: SISOBRA
ENVIO DE DADOS PARA RECEITA FEDERAL REALIZADO VIA E-CNPJ DO MUNICÍPIO
SISOBRA 3º QUADRIMESTRE | 
SETEMBRO | 13
OUTUBRO | 16
NOVEMBRO | 5
DEZEMBRO | 15
TOTAL | 49

## Slide 4
Comissão de Regularização Fundiária Urbana - REURB
25 NÚCLEOS PRÉ-APROVADOS PELA COMISSÃO
Conforme Decreto nº 1.606/2023, de 31 de Janeiro de 2023
06 DECISÕES SOLICITANDO APRESENTAÇÃO DE NOVO NÚCLEO URBANO INFORMAL
05 PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INDEFERIDOS
23 NÚCLEOS AGUARDANDO ANÁLISE PELA COMISSÃO

## Slide 5: PAV. CONCRETO RÍGIDO E MURO DE TERRA ARMADA NA AV. PAULO DOS SANTOS MELO (ACESSO A CABECEIRA DA PONTE DR. STÉLIO CASCAES BOABAID)
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 3.490.289,45
VALOR PAGO EM 3º MEDIÇÕES: R$ 218.070,55
Empresa responsável pela execução do objeto alegou falta de suporte técnico para executar o Projeto Básico desenvolvido pela AMUREL
Solo com características inadequadas de suporte para o pavimento!

## Slide 6: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM EXECUÇÃO DE CORTINAS DE CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE SITUADA NA AVENIDA NILTON AUGUSTO SACHETTI, NO BAIRRO SANTO ANDRÉ
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 204.856,33
VALOR PAGO EM 1º MEDIÇÃO: R$ 194.904,96
Parceria firmada junto a Empresa Diamante para finalização dos serviços de acabamentos, como: relocação das cercas, execução de calçadas e meios-fios, além da revitalização com pintura do peitoril da Ponte.

## Slide 7: AMPLIAÇÕES E REFORMAS
CEI ANITA BRUNEL ALVES R$: 425.000,00 - RECURSO CONVÊNIO ESTADO R$: 137.203,27 – RECURSOS PRÓPRIOS VALOR TOTAL: R$562.203,27
Ampliação 79,22m²;
2 salas de aula com BWC;
Reforma geral do Centro de Educação Infantil: 1.118,48m²
VALOR PAGO EM 6º MEDIÇÕES: R$ 455.279,63
(CORRESPONDENTE A 80,98% DO CRONOGRAMA)

## Slide 8: AMPLIAÇÕES E REFORMAS
EMEB PEQUENO POLEGAR
R$: 250.000,00 – RECURSOS CONVÊNIO ESTADO R$: 416.868,50 – RECURSOS PRÓPRIOS VALOR TOTAL: 666.868,50
VALOR PAGO EM 5º MEDIÇÕES: R$ 379.709,18
(CORRESPONDENTE A 56,94% DO CRONOGRAMA)
Realizado o rompimento do Contrato nº 66/2022/PMCB em conjunto com a Empresa Daiane Pedroso Venâncio Eireli
Novo projeto e quantitativos realizados pela Coordenação de Planejamento Urbano e encaminhado ao Setor de Licitação em Dezembro de 2023 com as seguintes documentações:
Planilha Orçamentária: R$ 583.705,00
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 60 dias (02 meses)

## Slide 9: INAUGURAÇÃO DO NOVO ESF CAÇADOR
ESF CAÇADOR
R$300.000,00 – RECURSOS CONVÊNIO ESTADO
R$686.345,04 – RECURSOS PRÓPRIOS
VALOR TOTAL: R$986.345,04

## Slide 10: PROJETOS EM ANDAMENTO
REFORMA COBERTURA CEI MARIA DE LOURDES FERNANDES PEREIRA
PROCESSO LICITATÓRIO: Tomada de Preço Nº 01/2023/PMCB:
Planilha Orçamentária: R$ 187.503,47
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 90 dias (03 meses)

## Slide 11: PROJETOS EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA STANILAU GAIDZINSKI FLHO, BAIRRO CENTRO
PROCESSO LICITATÓRIO: Edital Nº 05/2023/PMCB:
Planilha Orçamentária: R$ 1.116.958,80
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 180 dias (06 meses)

## Slide 12: PROJETOS EM ANDAMENTO
REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL
PROCESSO LICITATÓRIO: Edital Nº 03/2023/PMCB:
Planilha Orçamentária: R$ 192.210,79
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 90 dias (03 meses)

## Slide 13: PROJETOS EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO: Edital Nº 04/2023/PMCB:
Planilha Orçamentária: R$ 692.492,86
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 180 dias (06 meses)

## Slide 14: PARADOURO DE CAMINHÕES
PROJETOS

## Slide 15: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTO ANDRÉ
PROJETOS

## Slide 16: PARQUE DOS SENTIDOS – ETAPA 1
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DO PÁTIO, CERCAMENTO E ILUMINAÇÃO :
Planilha Orçamentária: R$ 266.974,61
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 90 dias (03 meses)
Observação: Verificação ambiental necessária para prosseguimento do processo licitatório.

## Slide 17
PROJETOS
REFORMA DA COBERTURA, CONSTRUÇÃO DE MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO ESF SANTA LÚCIA E REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF CENTRO II
Planilha Orçamentária: R$ 324.169,14 (Lote 1: R$ 307.687,15 e Lote 2: R$ 16.481,99)
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: (Lote 1: 90 dias (03 meses) e Lote 2: 30 dias (01 mês)

## Slide 18: ENROCAMENTO BAIRRO SANTO ANDRÉ
PROJETOS
ÁREA 2 (ETAPA 2)
CUSTO ORÇADO: R$ 997.475,22
ÁREA 3 (ETAPA 3)
CUSTO ORÇADO: R$ 850.542,71
ÁREA 1 (ETAPA 1)
CUSTO ORÇADO: R$ 1.280.364,74
Aguardando relatório da Defesa Civil para prosseguimento no pedido de Processo Licitatório

## Slide 19: REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
PROJETOS
CUSTO ORÇADO: R$ 309.376,41

## Slide 20
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 21
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 22
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 23
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 24
Serviços Encerrados SETEMBRO à DEZEMBRO de 2023
Total: 1.492
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 25: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 26: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 27: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 28: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 29: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 30: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 31: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 32: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 33: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 34: Serviços Referentes ao 3º QUADRIMESTRE 2023
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 35
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Conversor Eletrônico de Frequência: R$ 29.000,00
Aquisição de Motobomba: R$ 35.000,00

## Slide 36
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(ART.9°§ 4°,LRF)
27/02/2024
3° QUADRIMESTRE
01/09/2023 A 31/12/2023
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
DEMA

## Slide 37
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
Implantação de Biodigestores nas Escolas
Edital nº1/2022 MMA, implantação de biodigestores em escolas públicas, por Consórcios Públicos - programa Escolas +Verdes – MMA, para promover a sustentabilidade nas escolas brasileiras.
IMPLANTAÇÃO DE BIODIGESTORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL SC
Implantação e Manutenção de biodigestores em 3 EMEBs em Capivari de Baixo
Previsão: Não há (Pendência Depto Contabilidade)
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amurel – CIM/Amurel, 22/09/2023

## Slide 38
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
O “Penso, Logo Destino” é um programa do IMA/SC com o intuito de definir as ações voltadas ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, no caso em questão, os produtos que compõem o sistema de logística reversa.
Comissão Interinstitucional de Apoio ao Coordenador Municipal
Decreto 1820/2024
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Mirela Matos Barreiros
Renata O.S. Roque
Secretaria Municipal de Saúde
Ellen Leandro Marques
Deise Aguiar Venâncio – Suplente
Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
Felipe Pessoa Martins
Maurício P. Carneiro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia
Mateus Rodrigues
José Adilson Soares
Coordenação Regional
Engº Bruno Sodré Engº Marcelo - IMA/SC
Coordenador Estadual
Engº. Cícero da Silva – IMA/SC
Coordenação Municipal
Engª. Renata Porto Morais Adilson de Souza Pacheco

## Slide 39
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Encontro Estadual Programa Penso, Logo, Destino – 07/11/2023 – Nova Veneza
100 > municípios catarinenses;
Cerca de 360 inscritos;
Formação e divulgação de boas práticas
Troféu Formiguinha;

## Slide 40
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Reunião com a Coordenação Estadual e Regional, e inauguração sala de videoconferência Codam/TB/SC..
Reuniões de Capacitação e planejamento da Comissão Municipal do PLD, mensalmente;
Inscrição na segunda edição da Semana de mobilização para recolhimento de pneus de 2023/2;
Ampliação dos pontos de coleta voluntária – PEVs de pilhas e baterias
Capacitações junto a Coordenação Regional;
Prováveis Pontos de consolidação vistoriados;

## Slide 41
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Recolhimento itinerante dos produtos descartados (pilhas e baterias e eletroeletrônicos). 19/09/2023 – Entidades Gestoreas
Em torno de 200 lâmpadas fluorescentes, 15 kg de pilhas e baterias e 100 Kg de eletrônicos, foram recolhidos e encaminhado à destinação ambientalmente adequada – entidades gestoras.

## Slide 42
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Capacitação das agentes comunitárias de saúde e agentes de endemias - 10/10/2023
As agentes serão multiplicadoras das informações e das ações do programa, incentivando e orientando a população a fazer o descarte de forma correta nos pontos de entrega espalhados pelo município.
Cerca de 40 agentes comunitárias de saúde e agente de endemias presentes.

## Slide 43
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
PLD em números
Resíduos coletados e com destinação final ambientalmente adequada – entidaddes gestoras.
Ano | Eletroeletrônicos (Kg) | Lâmpadas (unid) | Pilhas e baterias (Kg) | Pneus (unid)
2022 | 80 | 3000 | 32 | 0
2023 | 100 | 200 | 15 | 440
Chart: Resíduos coletados e destinados pelo PLD - (2022-2023)
| Pilhas e baterias (Kg) | Eletroeletrônicos (Kg)
2022 | 32 | 80
2023 | 15 | 100
Chart: Resíduos coletados e destinados pelo PLD (2022-2023)
| Lâmpadas (unid) | Pneus (unid)
2022 | 3000 | 0
2023 | 100 | 440

## Slide 44
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
PLD em números
PEV | Qtd | Pilhas e Baterias | Eletrônicos
EMEB, CEI | 15 | x | 
ESF, PA | 14 | x | 
Central do Cidadão | 1 |  | x
Pontos de entrega voluntária – PEVs até 31/12/2023
Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em 27/02/2024:
Pilhas e baterias - Escolas e CEIs municipais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Vigilância em Saúde (Centro II) e o Pronto Atendimento, Paço Municipal, Secretaria municipal de Educação, departamento de Agricultura
Eletroeletrônicos – Central de Atendimento ao Cidadão e Ginásio municipal Juan Manoel dos Santos. .
PEV | Qtd | Pilhas e Baterias | Eletrônicos
Até 31/12/2023 | 30 | 29 | 1
Em 27/02/2024 | 36 | 34 | 2

## Slide 45
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Mas afinal o que é logística reversa ?
“... ações para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, no ciclo produtivo, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
Acesse:
https://www.ima.sc.gov.br/index.php/qualidade-ambiental/programa-penso-logo-destino.
Contatos:
3621-4400 ou 3621-4437
e-mail meioambiente@capivaridebaixo.sc.gov.br.
vigilanciasanitaria@capivaridebaixo.sc.gov.br
Quer saber mais sobre o PLD?
Ficou com dúvidas?

## Slide 46
RENATA PORTO MORAIS
ANALISTA AMBIENTAL
COORD. MUNICIPAL PROGRAMA PENSO LOGO DESTINO
Muito obrigado a todos!!!
Contatos
(48) 36214437
meioambiente@capivaridebaixo.sc.gov.br

## Slide 47
GESTÃO 2021 – 2024
MÁRIO LATRÔNICO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GESTÃO E FAZENDA
HENRIQUE DE SOUZA GUIMARÃES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANO
E DO MEIO AMBIENTE
MUITO OBRIGADO!