## Slide 1
GESTÃO 2021 – 2024
MÁRIO LATRÔNICO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GESTÃO E FAZENDA
HENRIQUE DE SOUZA GUIMARÃES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANO
E DO MEIO AMBIENTE
1º QUADRIMESTRE
2024

## Slide 2
REQUERIMENTOS CADASTRADOS 1º QUADRIMESTRE 2024 | 
VIABILIDADE DE SOLO | 23
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 26
HABITE-SE | 21
CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO | 3
CERTIDÃO DE CONFRONTANTES | 32
RETIFICAÇÃO DE ÁREA | 3
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA | 2
LIGAÇÃO DE ESGOTO | 18
ISS CONSTRUÇÃO CIVIL | 25
DESMEMBRAMENTO | 2
CERTIDÃO DE UNIFICAÇÃO | 3
TOTAL | 158
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DO MEIO AMBIENTE

## Slide 3: SISOBRA
ENVIO DE DADOS PARA RECEITA FEDERAL REALIZADO VIA E-CNPJ DO MUNICÍPIO
SISOBRA 1º QUADRIMESTRE | 
JANEIRO | 6
FEVEREIRO | 10
MARÇO | 13
ABRIL | 11
TOTAL | 40

## Slide 4
Comissão de Regularização Fundiária Urbana - REURB
33 NÚCLEOS PRÉ-APROVADOS PELA COMISSÃO
Conforme Decreto nº 1.606/2023, de 31 de Janeiro de 2023
11 DECISÕES SOLICITANDO APRESENTAÇÃO DE NOVO NÚCLEO URBANO INFORMAL
05 PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INDEFERIDOS
11 NÚCLEOS AGUARDANDO ANÁLISE PELA COMISSÃO

## Slide 5: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA PAULO DOS SANTOS MELO, BAIRRO SANTO ANDRÉ (ACESSO A CABECEIRA DA PONTE DR. STÉLIO CASCAES BOABAID)
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 2.227.570,00
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: BCL EMPREEDIMENTOS LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 120 DIAS

## Slide 6: CONSTRUÇÃO DA SALA DE JOGOS NA ESCOLA VITÓRIO MARCON, NO BAIRRO ILHOTINHA
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 586.903,43
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: JCS CONSTRUÇÕES LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 180 DIAS
R$: 330.000,00 - RECURSO CONVÊNIO ESTADO; R$: 256.903,43 – RECURSOS PRÓPRIOS

## Slide 7: REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCIA CIVIL
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 153.768,95
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: RS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 90 DIAS

## Slide 8: CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 630.168,70
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: W.B EMPREITEIRA EIRELI
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 180 DIAS

## Slide 9: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO POLEGAR, BAIRRO VILA FLOR
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 480.500,00
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: DIEGO OLIVEIRA AMARAL
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 90 DIAS

## Slide 10: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI ANITA BRUNEL ALVES, BAIRRO TRÊS DE MAIO
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 562.203,27
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: DAIANE VENÂNCIO
R$: 425.000,00 - RECURSO CONVÊNIO ESTADO; R$: 137.203,27 – RECURSOS PRÓPRIOS

## Slide 11: REFORMA DA COBERTURA E MURO DE ENTRADA DO CEI MARIA DE LOURDES PEREIRA, CENTRO
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 164.065,54
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: A.F CONSTRUTORA
PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA: 90 DIAS

## Slide 12: REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
REFORMA EXTERNA E TROCA DA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL:
Planilha Orçamentária Licitação: R$ 196.500,00
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 90 dias (03 meses)
Empresa responsável: MJ Construtora e Pavimentadora EIRELI

## Slide 13: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANDRÉ
DEMOLIÇÃO DA PISTA DE SKATE, GRAMA SINTÉTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PLAYGROUNDS, RECONSTRUÇÃO DA QUADRA E DAS TRAVES/CESTAS E COBERTURA LATERAL DA QUADRA:
Planilha Orçamentária: R$ 415.976,86
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 90 dias (03 meses)
Observação: R$ 150.000,00 de Emenda Parlamentar, aguardando lançamento do processo licitatório.

## Slide 14: PARQUE DOS SENTIDOS – ETAPA 1
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DO PÁTIO, CERCAMENTO E ILUMINAÇÃO :
Planilha Orçamentária Licitação: R$ 266.974,61 (RE: R$ 250.000,00 e RP: R$ 16.974,61)
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: 90 dias (03 meses)
Observação: Aguardando assinatura da ordem de serviço para início das obras.

## Slide 15
REFORMA DA COBERTURA, CONSTRUÇÃO DE MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO ESF SANTA LÚCIA E REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF CENTRO II
Planilha Orçamentária: R$ 324.169,14 (Lote 1: R$ 307.687,15 e Lote 2: R$ 16.481,99)
Prazo de Execução/Finalização dos serviços: (Lote 1: 90 dias (03 meses) e Lote 2: 30 dias (01 mês)
Empresa vencedora do processo licitatório: A.F Construtora
Observação: Aguardando assinatura da ordem de serviço para início das obras.

## Slide 16: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADAS NA RUA VEREADOR SÉRGIO FERNANDES PEREIRA, BAIRRO SANTA LÚCIA
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 345.237,40
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ALFA PAVIMENTADORA
R$: 238.856,00 - RECURSO FEDERAL VINCULADO; R$: 106.381,40 – RECURSOS PRÓPRIOS

## Slide 17: REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA SANTA LÚCIA – ETAPA 2, BAIRRO SANTA LÚCIA
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 555.217,66
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: BCL EMPREENDIMENTOS
R$: 200.000,00 - RECURSO ESTADUAL VINCULADO; R$: 355.217,66 – RECURSOS PRÓPRIOS

## Slide 18: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADAS NA RUA LUDOVICO DE MELO, BAIRRO SANTO ANDRÉ
ETAPA 1: R$ 397.950,25
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ALFA PAVIMENTADORA
R$: 384.205,00 - RECURSO FEDERAL VINCULADO R$: 13.745,25 – RECURSOS PRÓPRIOS
ETAPA 2: R$ 269.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS

## Slide 19: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADAS NA RUA RAFAEL LUCIANO, BAIRRO TRÊS DE MAIO
ETAPA 2: R$ 666.884,29
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ALFA PAVIMENTADORA
R$: 481.176,00 - RECURSO FEDERAL VINCULADO R$: 185.708,29 – RECURSOS PRÓPRIOS
ETAPA 3: R$ 288.865,87
RECURSOS PRÓPRIOS

## Slide 20: REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS MANOEL PEDRO FLOR, JOÃO GOULART E JOSÉ DOMINGOS BITTENCOURT
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.240.000,00
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM
R$: 1.500.000,00 - RECURSO ESTADUAL VINCULADO
RUA JOÃO GOULART (Ext. 552,94 m)
RUA MANOEL PEDRO FLOR (Ext. 1.223,80 m)
RUA JOSÉ DOM. BITTENC. (Ext. 351,65 m)

## Slide 21: EM PROCESSO FINAL LICITATÓRIO
Rua João Ernesto Ramos - Trecho 4 | Santa Lúcia | Reperfilagem Asfáltica | R$ 500.000,00 | - | R$ 455.874,00
Ruas Francisca Maria, José Severino Martins, João Martins Rodrigues, Joana Marcina de Jesus, Manoel Martins Rodrigues (Cristo Rei); João José Joaquim, José Luiz Cardoso (Alvorada) | Caçador | Pavimentação em Lajotas e Calçada em Concreto | R$ 929.363,86 | - | R$ 929.363,86
Rua João Lucas de Medeiros | Três de Maio | Pavimentação Asfáltica e Calçada em Concreto |  |  | 
Rua João Ernesto Ramos - Trecho 3 | Centro | Reperfilagem Asfáltica e Calçada em Concreto com Ladrilhos | 481000 | R$ 1.252,50 | R$ 482.252,50
OBJETO
BAIRRO
TIPO
RECURSO VINCULADO
RECURSO PRÓPRIO
VALOR TOTAL

## Slide 22: A LICITAR
OBJETO
BAIRRO
TIPO
RECURSO VINCULADO
RECURSO PRÓPRIO
VALOR TOTAL
Rua João Manoel Luiz | Caçador | Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária | R$ 100.000,00 | R$ 80.175,42 | R$ 180.175,42
Rua Manoel Martins Machado (Lot. Cambota) | Centro | Pavimentação em Lajotas | R$ 150.000,00 | R$ 130.887,81 | R$ 280.887,81
Rua Alverino José Dandolini | Santo André | Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária | R$ 350.200,00 | R$ 32.380,88 | R$ 101.314,50
Rua João Heleodoro de Souza | Santo André | Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária |  |  | R$ 94.855,70
Rua Manoel Vieira | Santa Lúcia | Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária |  |  | R$ 189.450,65
Rua Olmiro Pedro da Silva - Etapa 1 e 2 | Três de Maio | Pavimentação em Lajotas | R$ 200.000,00 | - | R$ 192.264,21
Rua Antônio Eliseu Cardoso | Três de Maio | Pavimentação em Lajotas | R$ 100.000,00 | - | R$ 82.517,89
Av. Mendonça Lima | Centro | Reperfilagem Asfáltica | - | R$ 1.626.604,80 | R$ 1.626.604,80
Rua Antônia de Bittencourt Barcelos (Lot. Industrial) | Alvorada | Pavimentação Asfáltica e Drenagem | R$ 500.000,00 |  | 

## Slide 23
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 24
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 25
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 26
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 27
Serviços Encerrados JANEIRO à ABRIL de 2024
Total: 1.157
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 28: Serviços Referentes ao 1º QUADRIMESTRE 2024
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 29: Serviços Referentes ao 1º QUADRIMESTRE 2024
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 30: Serviços Referentes ao 1º QUADRIMESTRE 2024
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 31: Serviços Referentes ao 1º QUADRIMESTRE 2024
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 32: Serviços Referentes ao 1º QUADRIMESTRE 2024
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 33: Serviços Referentes ao 1º QUADRIMESTRE 2024
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 34: Serviços Referentes ao 1º QUADRIMESTRE 2024
SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 35
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 36
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 37
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 38
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 39
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 40
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 41
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 42
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 43
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 44
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTOS DIRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

## Slide 45
GESTÃO 2021 – 2024
MÁRIO LATRÔNICO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GESTÃO E FAZENDA
HENRIQUE DE SOUZA GUIMARÃES
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANO
E DO MEIO AMBIENTE
MUITO OBRIGADO!

## Slide 46
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(ART.9°§ 4°,LRF)
28/05/2024
1° QUADRIMESTRE
01/01/2024 A 31/04/2024
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
DEMA

## Slide 47
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.1 Implantação de Biodigestores nas Escolas
Edital nº1/2022 MMA, implantação de biodigestores em escolas públicas, por Consórcios Públicos - programa Escolas +Verdes – MMA, para promover a sustentabilidade nas escolas brasileiras.
Via CIM Amurel - Serão 10 biodigestores para Amurel, 3/10 EMEBs em Capivari de Baixo

## Slide 48
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.1 Implantação de Biodigestores nas Escolas
Edital nº1/2022 MMA, implantação de biodigestores em escolas públicas, por Consórcios Públicos - programa Escolas +Verdes – MMA, para promover a sustentabilidade nas escolas brasileiras.
IMPLANTAÇÃO DE BIODIGESTORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL SC
Previsão: Até 30/07/2024
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amurel – CIM/Amurel, 22/09/2023
EMEB Santo André

## Slide 49
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
O “Penso, Logo Destino” é um programa do IMA/SC com o intuito de definir as ações voltadas ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, no caso em questão, os produtos que compõem o sistema de logística reversa.
Comissão Interinstitucional de Apoio ao Coordenador Municipal
Decreto 1820/2024
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Mirela Matos Barreiros
Renata O.S. Roque
Secretaria Municipal de Saúde
Ellen Leandro Marques
Deise Aguiar Venâncio – Suplente
Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública
Felipe Pessoa Martins
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia
Mateus Rodrigues
José Adilson Soares
Coordenação Regional
Engº Bruno Sodré Engº Marcelo - IMA/SC
Coordenador Estadual
Engº. Cícero da Silva – IMA/SC
Coordenação Municipal
Engª. Renata Porto Morais Adilson de Souza Pacheco

## Slide 50
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Planejamento 2024
Incremento do número de PEVs;
Melhoria dos PEVs e PC;
Melhoria na Divulgação do Programa;
Educação Ambiental: formal, informal;
Gestão ambiental municipal.

## Slide 51
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Incremento do número de PEVs
Ginásio Municipal Poliesportivo Juan Manuel dos Santos, no Centro.
Pronto Atendimento
Rua Tarcísio Vilela, 1450, Bairro Caçador

## Slide 52
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Alinhamento das ações do semestre entre a Coordenação Municipal do Programa Penso, Logo Destino e as Diretoras acerca da atuação nas escolas e CEIs do Município.
Educação Ambiental: formal, informal
Encontro Coordenação Municipal e Regional do PLD com a Sra. Marinélia – Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Cultura, Esporte, e a Comissão Municipal do PLD – Educação Ambiental 2024.

## Slide 53
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Educação Ambiental: formal, informal
Cartilha do programa Penso, Logo Destino (PLD) é entregue aos alunos da rede municipal
Palestra acerca do PPLD e entrega das cartilhas nas EMEBs aos aluno do 4º e 5º anos, cerca de 250 alunos

## Slide 54
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Mais de 400 quilos de resíduos eletrônicos são recolhidos
Cerca de 400 quilos de resíduos eletroeletrônicos e 40 quilos de pilhas/baterias foram recolhidos no ponto de consolidação pelas, no entidades gestoras.

## Slide 55
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
PLD em números
Santa Catarina
Abril de 2024 – 75% dos municípios de SC já integram o PPLD;
800 toneladas de resíduos sólidos somente nos primeiros meses de 2024;
As ações do PLD somaram recolhimento e destinação correta de quase 10 mil quilos de pilhas e eletroeletrônicos, mais de 27 mil unidades de lâmpadas e mais de 40 mil pneus.
Capivari de Baixo
Ano | Eletroeletrônicos | Lâmpadas | Pilhas e baterias | Pneus
 | (Kg) | (unid) | (Kg) | (unid)
2022 | 80 | 3000 | 32 | 0
2023 | 100 | 200 | 15 | 440
2024* | 440 | 30 | 37 | 0
* Até 31/04/2024
PEVs | Até 31/12/2023 | Em 31/04/2024
Qtd | 30 | 37
Pilhas e Baterias | 29 | 35
Eletroetrônicos | 1 | 2

## Slide 56
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Planejamento 2024
Incremento do número de PEVs;
Melhoria dos PEVs e PC;
Melhoria na Divulgação do Programa;
Educação Ambiental: formal, informal;
Gestão ambiental municipal.

## Slide 57
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE – DEMA
LEI COMPLEMENTAR Nº 2.130/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Art. 60. § 10
2. Programa Penso, Logo, Destino - TC nº 084/2022, 07/2022
Mas afinal o que é logística reversa ?
“... ações para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, no ciclo produtivo, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
Acesse:
https://www.ima.sc.gov.br/index.php/qualidade-ambiental/programa-penso-logo-destino.
Contatos:
3621-4400 ou 3621-4437
e-mail meioambiente@capivaridebaixo.sc.gov.br.
vigilanciasanitaria@capivaridebaixo.sc.gov.br
Quer saber mais sobre o PLD?
Ficou com dúvidas?

## Slide 58
RENATA PORTO MORAIS
ANALISTA AMBIENTAL
COORD. MUNICIPAL PROGRAMA PENSO LOGO DESTINO
Muito obrigado a todos!!!
Contatos
(48) 36214437
meioambiente@capivaridebaixo.sc.gov.br